# Requisitos y lineamientos iniciales

Proyecto web - Del Giorgio Maquinarias

Documento base para definir alcance, prioridades y evolución del sitio.

Objetivo central: lanzar primero una web simple y profesional que dé presencia digital al negocio, permita utilizar un dominio propio y deje preparada la base para un correo corporativo. Luego, ampliar progresivamente la web con catálogo, filtros, fichas de maquinaria y administración.

# 1. Contexto del proyecto

Cliente: Del Giorgio Maquinarias.

Actividad: venta de maquinaria agrícola nueva y usada, repuestos y servicio postventa.

Enfoque: desarrollo incremental. La web debe poder comenzar simple y crecer con el tiempo sin perder organización ni identidad.

# 2. Objetivos principales

Dar presencia digital formal al negocio mediante un sitio web propio.

Utilizar un dominio propio, idealmente asociado al nombre comercial.

Dejar preparada la infraestructura para utilizar correo corporativo con el dominio, por ejemplo una dirección del tipo contacto@dominio.com.ar.

Facilitar que potenciales clientes encuentren la empresa, conozcan qué comercializa y contacten rápidamente.

Priorizar WhatsApp y teléfono como canales de conversión.

Permitir que el sitio evolucione posteriormente hacia un catálogo dinámico de maquinaria.

# 3. Estrategia por versiones

## Versión 1 - Presencia institucional

Página de Inicio clara y profesional.

Presentación breve de Del Giorgio Maquinarias.

Secciones de maquinaria nueva y usada, inicialmente simples.

Marcas con las que trabaja la empresa.

Repuestos y servicio postventa.

Datos de contacto, WhatsApp, teléfono y redes sociales.

Ubicación y mapa.

Diseño responsive para celular, tablet y escritorio.

Dominio propio y preparación para correo corporativo.

## Versiones posteriores

Catálogo dinámico de maquinaria nueva y usada.

Filtros por tipo, marca, modelo y año.

Fichas individuales de cada máquina.

Galerías de imágenes.

Estados: disponible, reservado y vendido.

Destacados configurables en Inicio.

Panel administrativo para publicar y editar maquinaria.

Gestión de marcas y categorías.

SEO, analítica y mejoras de rendimiento.

# 4. Navegación propuesta

INICIO | NUEVOS | USADOS | MARCAS | REPUESTOS Y SERVICIO | NOSOTROS | CONTACTO

En dispositivos móviles se deberá utilizar una navegación adaptada, por ejemplo mediante menú hamburguesa.

# 5. Requisitos de la página de Inicio

## Hero principal

Fotografía potente relacionada con maquinaria agrícola, trabajo a campo o el negocio.

Nombre visible: “Del Giorgio Maquinarias”.

Mensaje principal: “Maquinaria agrícola nueva y usada”.

Botones principales: “Ver maquinaria nueva” y “Ver usados”.

## Contenido del Inicio

Maquinaria destacada: 4 a 6 equipos que se quieran promocionar.

Categorías de maquinaria.

Marcas con las que trabaja la empresa.

Últimos usados ingresados, cuando exista catálogo dinámico.

Breve presentación de la empresa.

Bloque de repuestos y servicio postventa.

CTA: “¿Buscás una máquina en particular?” con acceso directo a WhatsApp.

Ubicación y mapa.

Teléfono y redes sociales.

# 6. Maquinaria nueva

Separar claramente la sección de maquinaria nueva de la usada.

Permitir navegación por tipo de maquinaria.

Categorías iniciales de referencia: tractores, sembradoras, cosechadoras, rastras, rastrillos, mixers, pulverización y otros.

Permitir navegación por marca cuando se implemente el catálogo completo.

No es obligatorio mostrar precios en maquinaria nueva; se puede priorizar la consulta comercial.

## Ficha futura de maquinaria nueva

Foto principal y galería.

Marca y modelo.

Características principales.

Descripción.

Especificaciones relevantes.

Botón “Consultar disponibilidad”.

# 7. Maquinaria usada

Sección independiente de los equipos nuevos.

Filtros futuros: tipo, marca, modelo y año.

Tarjetas simples con foto, nombre, características breves y estado.

Ficha individual con fotos, descripción, características, año y estado cuando corresponda.

Botones de consulta por WhatsApp y llamada.

Cuando una máquina se venda, se podrá mantener temporalmente publicada con estado “VENDIDA” antes de ocultarla.

# 8. Marcas

Crear una sección visual con logos de las marcas comercializadas.

En versiones posteriores, cada logo deberá dirigir al catálogo filtrado de esa marca.

La presentación de marcas debe reforzar que la empresa trabaja líneas y fabricantes definidos, no solamente publicaciones aisladas.

# 9. Repuestos y servicio postventa

Debe existir desde la primera versión como diferencial comercial.

No es necesario comenzar con un catálogo completo de repuestos.

La sección debe explicar que Del Giorgio Maquinarias acompaña al cliente después de la compra.

Debe incluir un CTA directo para consultar por repuestos, mantenimiento o asistencia.

# 10. Contacto

Teléfono.

WhatsApp.

Dirección comercial.

Horarios de atención.

Correo corporativo cuando esté disponible.

Instagram y otras redes relevantes.

Mapa integrado y acceso para obtener indicaciones de llegada.

# 11. WhatsApp como canal prioritario

Mantener un botón flotante de WhatsApp durante toda la navegación.

Las fichas de maquinaria deberán poder abrir conversaciones con mensajes precargados relacionados con el equipo consultado.

En la V1, aunque todavía no existan fichas dinámicas, el botón debe permitir iniciar una consulta general con el negocio.

# 12. Dominio y correo corporativo

Uno de los objetivos prioritarios del proyecto es que la empresa tenga identidad digital propia. El sitio deberá desplegarse bajo un dominio comercial y la configuración deberá permitir utilizar direcciones de correo asociadas a ese dominio.

Ejemplo de dominio deseado: delgiorgiomaquinarias.com.ar, sujeto a disponibilidad.

Ejemplos de correo: contacto@dominio.com.ar, ventas@dominio.com.ar o administracion@dominio.com.ar.

La elección final del proveedor de dominio, hosting y correo se realizará antes del despliegue.

Las credenciales de dominio, hosting y correo nunca deberán almacenarse dentro del repositorio público.

# 13. Lineamientos visuales

Usar el logo existente como referencia de identidad.

Rojo oscuro como tono institucional/acento principal.

Azul derivado del logo como color secundario.

Utilizar fondos neutros para no saturar visualmente el sitio.

Priorizar fotografías grandes y de buena calidad.

Estética limpia, industrial y profesional.

Mantener buen contraste, legibilidad y consistencia.

# 14. Requisitos técnicos generales

Diseño responsive.

Buena velocidad de carga.

Código organizado y mantenible.

Separación clara entre frontend, backend y documentación.

Preparar el proyecto para futuras ampliaciones.

No incluir secretos, claves o credenciales en GitHub.

Utilizar variables de entorno cuando existan servicios externos o backend.

Mantener documentación básica dentro del repositorio.

# 15. Estructura documental del repositorio

La documentación inicial se organizará de la siguiente manera:

/
├── docs/
│   └── Requisitos_Del_Giorgio_Maquinarias.docx
├── frontend/
│   └── README.md
├── backend/
│   └── README.md
└── README.md

# 16. Fuera del alcance inicial

E-commerce completo.

Carrito de compras.

Pagos online.

Registro de compradores.

Cuentas de clientes.

Chat interno.

Sistema complejo de stock.

Estas funciones solo deberían agregarse si en el futuro existe una necesidad comercial concreta que las justifique.

# 17. Criterio general de desarrollo

Prioridad: catálogo/información → confianza → contacto.

La primera versión no debe intentar resolver todo. Debe ser estable, clara, representativa de la empresa y fácil de ampliar. Cada nueva funcionalidad debería incorporarse cuando aporte una mejora concreta al negocio.